Universidad San Carlos de Guatemala

Centro universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Introducción a la programación y computación 2 Sección “A”

Ing. Mario Ramirez Tobar

Planificación de casos de uso por iteración.

Proyecto Final Vaqueras

Cristian Alejandro Roldán López

Carné: 202147280

Quetzaltenango 9 de diciembre de 2025

Iteración 1: Base del Sistema y Autenticación

Fecha de inicio: 09/12/2025

Fecha de finalización: 15/12/2025

Funcionalidades:

- CU001: Visitar la página principal

- CU002: Login

- CU024: Registro de usuario común

- CU057: Cerrar sesión

- CU003: Menú principal de administrador de sistema

- CU004: Gestión de categorías de videojuegos

- CU008: Creación de empresa desarrolladora

- CU023: Menú principal de usuario común

Objetivo: Establecer la base del sistema con autenticación, registro y roles básicos.

Iteración 2: Gestión de Contenido y Transacciones

Fecha de inicio: 15/12/2025

Fecha de finalización: 21/12/2025

Funcionalidades:

Para Empresa Desarrolladora:

- CU009: Asignación de usuario a empresa desarrolladora

- CU010: Menú principal de empresa desarrolladora

- CU011: Registro de usuario para empresa

- CU013: Creación de videojuegos

- CU014: Agregar categoría a videojuegos

Para Usuario Común:

- CU027: Recargar cartera digital

- CU028: Comprar videojuego

- CU029: Biblioteca de videojuegos

Para Administrador:

- CU005: Gestión de Banner Principal

- CU007: Gestión de porcentajes de comisión

Objetivo: Habilitar gestión de contenido y transacciones básicas.

Iteración 3: Interacción Social y Gestión Avanzada

Fecha de inicio: 21/12/2025

Fecha de finalización: 27/12/2025

Funcionalidades:

Para Usuario Común:

- CU030: Instalar videojuegos

- CU031: Desinstalar videojuegos

- CU032: Comentar videojuego

- CU033: Calificar videojuego

- CU034: Responder comentarios

- CU035: Crear grupo familiar

- CU036: Invitar usuarios al grupo familiar

Para Empresa Desarrolladora:

- CU015: Editar videojuego

- CU021: Visualizar catálogo de videojuegos

- CU022: Buscar videojuego en catálogo

- Para Administrador:

- CU006: Moderación de categorías

Objetivo: Añadir funcionalidades sociales y herramientas avanzadas de gestión.

Iteración 4: Reportes y Cierre

Fecha de inicio: 27/12/2025

Fecha de finalización: 30/12/2025

Funcionalidades:

Reportes Esenciales:

- CU044: Reporte de ganancia global (Administrador)

- CU048: Reporte de ventas propias (Empresa)

- CU052: Reporte de gastos (Usuario)

Funcionalidades Pendientes:

- CU037: Invitaciones recibidas para grupo familiar

- CU038: Ver biblioteca de grupo familiar

- CU042: Ver perfil de usuario

Objetivo: Implementar reportes esenciales y completar funcionalidades pendientes críticas

Nota:

Esta planificación está basada en casos reales. Por lo mismo no se considera que la simulación de la planificación se podría llegar a no cumplir del todo, por ende no se agregan todos los casos de uso para intentar hacerlo lo más realista posible por el tiempo que se tiene para la realización.